SCOPE FREEZE · V1

# Economía para Todos
Demo interactivo

Alcance funcional y narrativo congelado antes de wireframes y construcción en v0

| Audiencia objetivo | Viceministerios · BDP · SIN · Confederación de Empresarios · autoridades nacionales |
| --- | --- |
| Formato de demo | React web a pantalla completa, navegable en vivo, con datos mock |
| Construcción UI | v0 by Vercel como herramienta principal para generar pantallas, componentes y código |
| Estado | Alcance congelado para pasar a wireframes; no es especificación de arquitectura productiva |

Principio rector El demo no intenta representar toda la plataforma futura. Su función es contar, de forma visual y creíble, una historia completa: una emprendedora se incorpora, recibe valor y genera actividad; esa misma actividad, multiplicada a escala nacional, se convierte en información de gestión para el Estado y el ecosistema.

Base conceptual

Este alcance se basa en la propuesta integrada “Economía para Todos”, especialmente en la Libreta Digital, la integración de identidad/servicios financieros/protección/mercados, y los indicadores de seguimiento nacional. Las cifras del demo serán ficticias y estarán identificadas como datos de demostración.

# 1. Objetivo del demo

Hacer tangible la oferta de Chemonics mostrando cómo podría operar Economía para Todos desde dos perspectivas conectadas:

- Experiencia del emprendedor: incorporación simple, Libreta Digital, aporte visible y acceso a beneficios.

- Gestión nacional: KPIs, mapa territorial, filtros, desempeño y capacidad de seguimiento del programa.

Lo que debe entender la audiencia al terminar Chemonics no está mostrando solamente una app: está mostrando una capa digital capaz de articular al emprendedor con SIN, BDP, ministerios, servicios, mercados y mecanismos de seguimiento nacional.

# 2. Formato de presentación

- PowerPoint se utiliza para la propuesta política/económica y para introducir el bloque de demostración.

- Un botón en PowerPoint abre el demo React en navegador a pantalla completa.

- Todo el recorrido del demo ocurre en una sola aplicación web; no se alterna repetidamente entre PowerPoint y navegador.

- La parte de la emprendedora se presenta dentro de un device frame móvil centrado sobre fondo negro, pero el navegador permanece siempre en desktop.

- La transición a gestión nacional sucede dentro de React y termina en un dashboard desktop a ancho completo.

- No se utilizan videos como eje del demo. El impacto proviene de la interacción real: escribir, hacer clic, filtrar y ver respuestas inmediatas.

# 3. Personaje y escenario base

| Dato | Valor mock base |
| --- | --- |
| Nombre | María Quispe |
| Ubicación | El Alto, La Paz |
| Actividad | Confección textil |
| Ventas mensuales aproximadas | Bs 8.500 |
| Situación inicial | Informal / fuera del ecosistema |

María es el hilo narrativo del demo. Los valores definitivos se podrán ajustar antes de la presentación, pero la persona y la lógica del recorrido permanecerán estables.

# 4. Flujo congelado — experiencia de María

Secuencia oficial del recorrido:

| Paso | Pantalla | Acción del presentador | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entrada / Landing | Click en “Crear mi Libreta Digital” | Inicia incorporación. |
| 2 | Registro | Completa manualmente pocos campos y confirma | Registro se siente real y funcional. |
| 3 | Éxito de registro | Click en “Ver mi Libreta” | Se presenta por primera vez la Libreta Digital. |
| 4 | Mi Libreta | Muestra credencial/QR y click en “Continuar” | Llega a Inicio. |
| 5 | Inicio | Explica estado, aporte y cuatro beneficios | Se entiende por qué formalizarse genera valor. |
| 6 | Mi aporte | Click en CTA “Ver cómo se utiliza mi aporte” | Compara aporte vs. valor estimado recibido. |
| 7 | Crédito | Abre beneficio y envía evaluación mock | Demuestra relación datos → historial → financiamiento. |
| 8 | Protección | Abre rápidamente y vuelve | Demuestra cobertura dentro del ecosistema. |
| 9 | Capacitación | Abre rápidamente y vuelve | Demuestra oferta de desarrollo/capacidades. |
| 10 | Oportunidades | Muestra oportunidades de mercado | Demuestra acceso a compras/mercados. |
| 11 | Inicio / control oculto | Activa la transición de presentación | Sale de la escala individual y entra a escala nacional. |

## 4.1 Navegación de la app de María

Navegación inferior mínima:

Inicio   |   Perfil   |   Ajustes

- Inicio: estado del negocio, aporte y acceso directo a Crédito, Protección, Capacitación y Oportunidades.

- Perfil: datos personales y acceso permanente a “Mi Libreta Digital” con QR.

- Ajustes: opciones simples y creíbles (tema, teléfono, actividad económica, notificaciones/preferencias).

- La Libreta completa se muestra automáticamente solo al terminar el primer registro; en siguientes ingresos la app abre directamente en Inicio.

## 4.2 Contenido mínimo de Inicio

- Estado: Activo.

- Ventas del mes: Bs 8.500.

- Aporte del mes: Bs 255 (dato mock de demostración; no fija la política tributaria final).

- Historial formal: 4 meses.

- CTA destacado: “Ver cómo se utiliza mi aporte →”.

- Cuatro cards: Crédito, Protección, Capacitación y Oportunidades.

## 4.3 Contenido mínimo de “Mi aporte”

- Ventas del mes.

- Aporte del mes.

- Desglose visual de beneficios estimados recibidos.

- Una sola cifra agregada: “Valor estimado recibido: Bs 485”.

- Comparación visual final: Aporte Bs 255 vs. Beneficios Bs 485.

No se repite la cifra agregada en múltiples bloques. La intención es responder de forma inmediata a la pregunta “¿qué pasa con mi dinero?”.

## 4.4 Beneficios: profundidad permitida

| Módulo | Qué se muestra | Profundidad |
| --- | --- | --- |
| Crédito | Perfil financiero, condiciones de precalificación y “Solicitar evaluación” | Media; es uno de los momentos clave. |
| Protección | Seguro/cobertura básica y estado | Muy breve; abrir y volver. |
| Capacitación | Cursos/programas disponibles y algún avance | Muy breve; abrir y volver. |
| Oportunidades | Compras públicas/privadas, ferias o cadenas con criterios de elegibilidad | Media; mostrar 2–3 oportunidades. |

Las oportunidades del demo son agregadas ficticias. En un producto real podrían provenir de múltiples fuentes públicas y privadas; el demo no afirma una integración técnica específica.

# 5. Transición congelada — de María a escala nacional

Objetivo Cambiar de perspectiva sin salir del navegador, sin DevTools, sin ALT+TAB y sin que la audiencia perciba un cambio de aplicación.

Secuencia exacta:

| Momento | Visual | Duración objetivo |
| --- | --- | --- |
| A | La app móvil y el fondo negro se desvanecen; toda la pantalla pasa a blanco. | Fade ~1,5 s |
| B | Aparece centrado: “Esa fue solo María…” | Entrada/salida ~1,5 s |
| C | Aparece: “¿Qué sucede cuando son 200.000 Marías?” | Permanece ~1 s |
| D | La frase se desvanece y entra el Dashboard Nacional. | Fade ~1,5 s |

La activación se hará mediante un control discreto/oculto preparado para la presentación. No debe competir visualmente con la experiencia real de la emprendedora.

# 6. Flujo congelado — Centro Nacional de Gestión

## 6.1 Vista inicial: Resumen nacional

Dashboard desktop a ancho completo. Composición principal: KPIs a la izquierda y mapa SVG de Bolivia grande a la derecha.

- Mapa de Bolivia por departamentos, cada uno como path SVG independiente.

- Hover: resaltado del departamento + tooltip con nombre y 2–3 KPIs.

- Click: el departamento queda seleccionado; los demás bajan ligeramente de énfasis y el dashboard se filtra.

- Filtros complementarios: Departamento, Sector, Sexo y Edad (el set exacto se valida en wireframe).

- Breadcrumb/contexto siempre visible bajo el encabezado: “Bolivia > La Paz > Textiles” cuando correspondan filtros.

- Los KPIs principales conservan siempre los mismos epígrafes; solo cambian los valores al filtrar.

| KPI principal fijo | Ejemplo de lectura |
| --- | --- |
| Personas incorporadas | Total nacional o total del filtro activo |
| Contribuyentes activos | Ídem |
| Recaudación | Ídem |
| Capital movilizado | Ídem |
| Créditos otorgados | Ídem |
| Personas con protección | Ídem |

## 6.2 Navegación institucional

Navegación secundaria propuesta:

Resumen   |   Desempeño   |   Impacto

- Resumen: KPIs, mapa y filtros.

- Desempeño: semáforos y brechas nacionales.

- Impacto: indicadores de resultado/macroeconómicos definidos para la narrativa ejecutiva.

Antes de entrar a Desempeño, el presentador restablece los filtros a Bolivia. Así se evita mezclar una vista local con alertas comparativas nacionales.

## 6.3 Desempeño / semáforos

- Formalización.

- Permanencia.

- Acceso a crédito.

- Protección social.

- Acceso a mercados.

Los valores se muestran con semáforo Verde / Amarillo / Rojo. Al seleccionar una brecha, se despliega una lectura resumida por territorio o sector. La finalidad es demostrar capacidad de gestión y priorización, no construir analítica avanzada.

# 7. Sistema visual congelado (nivel scope)

Estos lineamientos son suficientes para pasar a wireframes; todavía no constituyen diseño final.

| Elemento | Decisión |
| --- | --- |
| Experiencia móvil | Fondo negro/oscuro, device frame centrado, esquinas redondeadas; navegador siempre en desktop. |
| Dashboard | Fondo claro, composición institucional y espaciosa. |
| Mapa | SVG interactivo protagonista; KPIs a la izquierda, mapa a la derecha. |
| Paleta | Azul profundo #123B6D; celeste #2F80ED; verde #27AE60; dorado suave #D4A72C; blanco #F8FAFC; gris oscuro #1F2937. |
| Animación | Transiciones sobrias; fades y microinteracciones. Evitar efectos decorativos excesivos. |

# 8. Datos mock

- Todos los datos de personas, montos, oportunidades y resultados del sistema son ficticios salvo que se indique expresamente lo contrario.

- El demo debe mostrar una etiqueta discreta tipo “Datos de demostración” en el dashboard institucional.

- María tendrá datos definidos manualmente para controlar el guion.

- El dashboard se alimentará de un dataset ficticio suficientemente amplio para filtros y visualizaciones (p. ej., 500–2.000 registros).

- Los valores agregados deben ser internamente coherentes entre KPIs, departamentos, sectores y gráficos.

- No se debe presentar el 3%, 5% u otra tasa como decisión final del programa. Si aparece un aporte en el caso de María, se trata de un valor mock del escenario de demo.

# 9. Límites del alcance — qué NO se construye

- Backend productivo, base de datos real o persistencia compleja.

- Autenticación real, SEGIP/NIT/firma electrónica o integraciones gubernamentales reales.

- Integración real con SIN, BDP, bancos, aseguradoras, municipios o fuentes de oportunidades.

- Motor crediticio o scoring real.

- Pagos reales, facturación fiscal real o QR interoperable real.

- Sistema de compras públicas real.

- Administración completa de usuarios, roles o permisos.

- Arquitectura cloud definitiva, ciberseguridad productiva o cumplimiento regulatorio definitivo.

- Simulador de política/tasa en la presentación principal.

- Responsive demo mediante DevTools; se evita por completo como parte de la presentación.

# 10. Enfoque de construcción con v0

La implementación no se planificará como desarrollo manual pantalla por pantalla. Después de wireframes, se preparará un briefing/prompt maestro para v0 que describa el sistema completo y permita generar el máximo posible de la aplicación en una sola iteración, seguido de correcciones puntuales.

- Una sola app React con dos experiencias: emprendedora y gestión institucional.

- Componentes reutilizables generados desde el principio.

- Datos mock centralizados para mantener consistencia.

- Rutas/estados preparados para el happy path de la presentación.

- Animación de transición incluida dentro de la misma aplicación.

- Mapa SVG de Bolivia como componente específico; se podrá ajustar manualmente si v0 no genera la interacción con suficiente precisión.

- El wireframe siguiente debe pensarse como insumo directo para v0, no como ejercicio visual aislado.

# 11. Criterios de aceptación del scope

☐ El recorrido completo puede explicarse en aproximadamente 5–7 minutos.

☐ La audiencia entiende el valor para María antes de ver el dashboard nacional.

☐ No se requiere cambiar resolución, abrir DevTools ni alternar entre aplicaciones durante el demo.

☐ La transición María → escala nacional ocurre fluidamente dentro de React.

☐ El dashboard mantiene KPIs consistentes al filtrar.

☐ El mapa permite hover y click por departamento.

☐ Protección y Capacitación existen, pero no distraen del flujo principal.

☐ No se confunden datos mock con cifras oficiales ni decisiones de política pública.

☐ No hay pantallas o módulos que no aporten al guion.

☐ El alcance es suficientemente cerrado para iniciar wireframes sin redefinir funcionalidades.

# 12. Siguiente paso

Wireframes Con este Scope Freeze aprobado, el siguiente entregable será el wireframe pantalla por pantalla: layout, jerarquía visual, posición de elementos, CTAs, navegación, estados de interacción y composición del dashboard. No se agregan nuevas funcionalidades salvo que surja una necesidad imprescindible.

Fin del Scope Freeze v1